东莞市机动车遥感监测系统硬件运维

项目采购需求书

第一部分 项目基本情况

一、采购人名称

东莞市生态环境局

二、采购项目名称

东莞市机动车遥感监测系统硬件运维项目

三、预算金额

预算金额：¥264,515.00 元

四、项目概况

2025年12月底大岭山、松山湖、道滘、东城、万江的5个遥测点位将过运维期。为了保障以上5套机动车遥感监测系统的正常运行状态，计划开展以上5套遥测设备的运维工作。通过开展机动车尾气遥感监测数据采集、日常维护、巡检、故障维修、易损件及耗材更换等工作，确保遥感监测设备正常稳定，保障遥感监测系统的正常运行。

第二部分 采购需求

一、服务总体要求

通过开展机动车遥感监测设备日常维护、巡检、故障维修、易损件及耗材更换等工作，确保机动车遥感监测设备稳定运行，为大气污染防治提供有效数据支撑。

二、服务具体要求

对大岭山、松山湖、道滘、东城、万江的5个遥测点位进行运维保障，包括：遥感监测主副机、摄像枪、监控球、工控机、网络设备、气象站、电源、显示屏、机柜等遥感监测硬件设备，及时巡检并排除故障，确保遥感硬件设备正常运行。

- 1、配备运维人员，每日远程查看设备状态，检查网络设备运行状态及时更新补丁；每周现场对设备进行巡检，检查遥感主副机是否正常运作，检查摄像枪监控球是否正常运作并根据现场环境进行除尘清理，检查工控机、硬盘、CPU是否运作正常，检查气象站、电源、显示屏是否正常运作等；每月进行一次全面巡检。

- 2、配置常规耗材，包括遥感主机内部耗材（含检测光源、光纤、镜片等）、标准气体等。定期用标准气体对设备进行校准；对日常巡查中发现的问题，应及时记录并处理，对出现老化或不能正常工作的部件进行更换，并详细做好登记。

3.保障点位用电和网络畅通（包含电费和网费），确保设备正常运作，数据正常上传至东莞市机动车遥感监测系统。

4.按照《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求（遥感检测法）》HJ845-2017要求，每半年进行整机联调测试、准确度检查。

5.每季度提供运维报告，内容包括点位巡检情况、耗材更换情况、设备调试情况等。

6.对于一般故障，要求24小时进行修复；对于较大故障，要求48小时进行修复；对于重大无法及时修复的故障，要求72小时进行修复，及时报告并使用应急备件恢复点位正常运行。

三、供应商资质要求

1.报价人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织。[提供《营业执照》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）。

2.报价人未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人”或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单  （以采购人报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效， 报价人需提供相关证明资料）

四、进度要求

运维保障时间为2026年1月1日-2026年9月30日。

五、响应报价说明

采购限价：¥264,515.00 元（含税）。

本项目为固定总价包干，实行固定价格报价，报价包含劳务费、 咨询费、会务费、交通费、差旅费、印刷费、设备租赁费、税费、电费、网费等一切为满足项目实施可能产生的费用，结算时价格不做调整。

- 支付方式

合同签订且市财政下达项目资金后，采购人凭供应商提交的完税发票支付项目费用，支付方式要求以双方协商为准。

第三部分 项目评分标准

# 采购人成立评审小组，对供应商响应文件进行评审，得分为评 审小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 本次分值共计 100 分，分值构成：商务部分 40.0 分；技术部分 50.0 分；报价得分 10.0 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 相关业绩 | 20分 | 自2018年1月1日至今，以供应商名义承接的包含机动车遥感监测建设或运维项目资料，每提供一项得4分，本项满分20分。 注：（1）须提供项目合同书等证明材料关键页复印件（含签订合同双方的单位名称、项目名称、项目起止时间、合同双方的落款盖章、签订日期等），并加盖供应商公章；（2）未按照要求提供不得分。 |
| 2 | 运维技术力量 | 10分 | 供应商拟投入本项目的运维技术人员具有环保或计算机或电子相关专业初级或以上职称的，每提供1人得5分，本项满分10分。 注：（1）须提供职称证书复印件以及供应商为其购买的响应截止时间前近六个月（不含开标当月） 内任意一个月的社保证明材料复印件，并加盖供应商公章；（2）未按照要求提供不得分。 |
| 3 | 供应商 综合实力 | 10分 | 供应商具备由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发且在有效期内的： - （1）质量管理体系认证证书； - （2）环境管理体系认证证书。 - 每提供一个上述证书得5分，本项满分10分。 注：提供以上证书复印件加盖公章，同时提供全国认证认可信息 公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)查询结果为有效状态的截图作为证明材料，已失效或撤销或暂停的不得分。 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 4 | 对本项目理解 | 25分 | 根据供应商对本项目用户需求的理解程度进行综合评审： （1）对用户需求理解非常透彻，对项目理解到位，对项目整体把握程度高，完全满足用户需求，得25分； （2）对用户需求理解较为符合项目实际情况，对项目理解分析较到位，对项目整体把握较高，能够满足用户需求，得20分； （3）对用户需求理解基本符合实际，对项目理解分析基本到位，对项目整体把握一般，基本满足用户需求，得15分； （4）对用户需求理解不到位，对项目理解分析有偏离，对项目整体把握较差，得10分； （5）无相关内容不得分。 |
| 5 | 服务方案 | 25分 | 根据供应商的服务方案的科学性、合理性、完整性和可行性 以及方案是否能够满足用户需求进行综合评审： （1）服务方案科学合理，内容阐述详细全面、完整，可行性强，能够满足用户需求，得 25分； （2）服务方案较科学合理、可行，内容阐述较为详细全面，可行性较强，总体上满足用户需求，得 20分； （3）服务方案基本合理，内容阐述不够全面、完整，可行性一般，基本满足用户需求，得15分； （4）服务方案内容阐述不够到位，可行性较差，得10分； （5）未提供方案或提供的方案完全脱离项目实际，不得分。 |
| 价格部分 |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 10分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 |